# Проект Telegram Mini App: Мы худеем

## План работы

## Краткое описание проекта:

Приложение создано для мотивирования пользователя сбросить лишний вес в обмен на деньги.Пользователь вносит депозит, и за каждый сброшенный килограмм получает ежемесячный процент от своей суммы. Проект включает систему тарифов, модерацию подтверждения веса, графики прогресса и социальные функции (челленджи, реферальная программа).

### Этап 1: Frontend(React/vite)

| Задача | Детализация |
| --- | --- |
| Онбординг | Регистрация, ввод телефона, подтверждение SMS |
| Личный кабинет | Дашборд с прогрессом, графики веса и дохода |
| Система тарифов | Выбор и активация тарифов, отслеживание условий |
| Модерация веса | Календарь взвешиваний, загрузка медиа для подтверждения |
| Социальные функции | Реферальная программа, челленджи, командные соревнования |

### Этап 2: Backend(FastApi)

| Задача | Детализация |
| --- | --- |
| Система аутентификации | Регистрация по номеру телефона, SMS-верификация, восстановление через email |
| Профиль пользователя | Хранение данных: личная информация, вес, прогресс, настройки |
| Система тарифов | Логика "Стартовый" и "Профи" тарифов, автоматические переходы |
| Фиксация веса | Модерация фото/видео подтверждений, календарь взвешиваний |
| Баланс и платежи | Пополнение баланса, вывод средств, история транзакций |

### Этап 3: Дизайн

| Задача | Детализация |
| --- | --- |
| Брендбук | Цветовая палитра, типографика, логотип, UI-кит |
| Компоненты | Кнопки, формы, карточки, модальные окна, навигация |
| Адаптивный дизайн | Мобильные экраны, планшеты, десктоп |
| Основные экраны | Приветственные экраны / Онбординг: 2-3 экрана с кратким описанием выгоды Процесс регистрации: Ввод телефона и пароля. Ввод и подтверждение SMS-кода. Дополнение профиля (Email, имя). Дашборд / Главный экран: Виджет с текущим весом, целевым весом и суммой дохода. График прогресса (библиотека Chart.js или ApexCharts). Быстрый доступ к фиксации веса. Экран "Мой баланс": Отображение текущего баланса. Кнопка "Пополнить" с выбором тарифа. История операций. Экран "Фиксация веса": Календарь с отметками дней фиксации. Форма для ввода веса и загрузки фото/видео. Экран "Личные данные и настройки": Просмотр и редактирование всей информации профиля. Смена пароля. Экран "Реферальная программа": Персональная реферальная ссылка. Статистика по приглашенным друзьям и заработанным бонусам. |

### Этап 4: Деплой и тестирование

| Задача | Детализация |
| --- | --- |
| Настройка домена к серверу | Подключаем домен к серверу |
| Настройка сервера | Ставим базовую безопасность, тестируем на утечки и делаем вход по ролям |
| деплой и оптимизация | контейнеризация и оптимизация уже на сервер |

### Цена/Сроки/Этапы

| Этапы | Сроки | Цена |
| --- | --- | --- |
| Разработка Дизайна | 2 недели | 30000р |
| Разработка backend | 3 недели | 70000р |
| Разработка Frontend | 3 неделе | 50000р |
| Настройка сервера | 1-2 дня | 15000р |
|  | Итог: 2 месяца | Итог: 165000р |